补遗

西部公司-中国海油涠洲绿能岛展览馆配套设施完善项目监理服务（标段编号:2078-zhongshx2-20260512-001/01），考虑到台风、雨季、土方清运困难以及即将到来的旅游旺季的影响，增加涠洲终端公寓楼篮球场改造服务10天施工工期。