通用劳务年度框架协议

作业范围、技术要求及作业界面

编    制：

审    核：

批    准：
目  录

1  一般说明

2  工作范围

3  技术要求

4  施工管理

5  结算管理
6  其它管理要求
说明
1 甲方、乙方定义：
甲方：是指海工（珠海）重工有限公司。

乙方：是指经过招标并最终中标的承包商。

2 招标要求：
1 本次招标内容为通用劳务年度框架协议，主要包括珠海场地劳务施工、场内车辆操作、物资材料倒运配送及生产辅助配合等相关工作，服务周期自合同签订之日起 36 个月。
2 乙方须承诺已知悉并完全响应甲方技术要求中所列工作范围内容，且执行过程中严格按照技术要求进行作业。

3 乙方应承诺不以招标文件或合同中约定的数量作为投入资源的上限，应根据甲方要求，增加人员及设备投入。

4 乙方承诺知悉并严格遵守甲方《作业范围、技术要求及作业界面》的相关要求。    

5 乙方须承诺将根据招标人需求提供足够的施工人员，在接到甲方的人力动复员通知后一周内完成人力调整和响应，必要时进行加班和24小时倒班作业。
6 不接受联合体投标

7 乙方工作范围内的全部工作禁止转包和违法分包。

8 技术标书响应要求：乙方必须逐条响应本《作业范围、技术要求及作业界面》的内容，不能响应或有异议的部分，请提出技术偏离和技术异议；无明确提出的，则视为全部接受。

                     作业范围、技术要求及作业界面

一般说明

概况

1）工作地点：海工（珠海）重工有限公司场地或甲方指定场地。
2）计划工程期限：从合同之日签订起36个月。

对甲方提供文件的检查和确认
合同签订后，乙方应首先对甲方提供的文件进行全面检查和确认，至少应完成下述工作：
1）向甲方书面提出所提供文件中的任何错误或疑问；
2）向甲方建议所有需要修改或优化的工作项目；
3）向甲方提出需要甲方补充或明确的项目；
4）建议甲方需要完成的专题研究项目。
工作协调
乙方应根据本合同的要求负责其工作范围内的各种协调工作。
健康、安全、环保管理
乙方在合同履行过程中应严格遵守国家的、地方政府的有关健康、安全和环保法律、法规或条例，严格执行甲方的HSE体系。采取适当措施保证人员健康、安全，防止财产损失和环境污染。
2、工作范围：
乙方须按照本范围界定和各项目业主的要求，实施并完成项目建造工作，所有工作必须满足各项目相应技术文件、规格书的要求。
2.1 甲方工作范围

1) 项目管理。

2) 负责提供建造场地。
3）对于乙方提供的劳务人员，甲方将组织进行面试，面试合格的人员将被安排至场地从事相关工作，不合格将退回乙方。

4）监督、检查、考核劳务人员完成工作、遵章守纪以及出勤的情况，乙方应予以全力配合。

5）甲方有权根据工作需要、项目实施情况，安排、调整劳务人员的工作岗位、工作内容、工作地点及休息时间，但应将相关情况通知劳务人员。
6）负责提供项目加工设计图纸、焊接工艺、NDT图、方案程序、技术支持服务。
7）负责配合乙方办理领料、办理出库手续。
8）负责提供在施工场地内使用的吊车、叉车、拖车等设备。
9）负责提供大型吊装索具，及工作项目所需气、电及焊材供应。

10）负责项目过程控制，甲方有权根据工作需要，安排乙方工作的进度或重新调整新的工作进度以保证本工作全面完工。

11）甲方有权根据工作进度要求，书面或组织会议要求乙方增加人力、设备或进行加班以保证按规定的工期完成本工作。
12）负责配合项目完工后的质量验收工作。

13）发生以下情形之一的，甲方有权要求乙方立即退回劳务人员，且无需向乙方或劳务人员支付任何费用、补偿或赔偿金，同时可以要求乙方在接到通知后10工作日内重新安排符合要求及条件的劳务人员：

乙方劳务人员持虚假证件、无效证件或冒用他人名义的。

乙方劳务人员不符合岗位要求及条件、不胜任甲方安排的工作或不服从甲方的管理或工作安排、调整的。

乙方劳务人员患病或非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作或医疗期满未愈的。

乙方劳务人员严重违反甲方规章制度、工作定额任务管理或管理规定的(如迟到、早退、擅自离岗、无故旷工等)。

因乙方劳务人员原因造成责任事故，或者严重失职、营私舞弊、泄露商业秘密、违反安全规定的。

乙方劳务人员同时与其它单位建立用工关系，对完成甲方的工作任务造成严重影响，或者经甲方提出，拒不改正的。

乙方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使甲方接受其分包或使承包商将其安排至甲方场内的。

乙方劳务人员有吸毒、盗窃、赌博、酗酒、侵占财产、打架斗殴等行为的。

乙方劳务人员被依法追究刑事责任、行政处罚的。

合同期未满，乙方劳务人员发生停工、怠工、罢工、劳动争议、纠纷和冲突（简称“劳动争议”）或提出停止作业的。

乙方发生破产清算、资不抵债、停业清理、解散、丧失履行本合同的资质或其它影响其不能继续履行本合同的情形。

甲方决定使用劳务人员时所依据的客观情况发生重大变化或其他乙方自身原因（如岗位的工作任务已经结束，承建的工程停建缓建或企业发生重大变化），致使甲方无需再使用劳务人员的。    
2.2 乙方工作范围
乙方保证其在签订本合同时已经依照现行的法律法规及地方性规定取得了行政许可和经营资质。

2）乙方应根据甲方的用工需求和合同期限及时提供符合岗位要求及条件的劳务人员，并提交劳务人员清单给甲方。乙方应确保与劳务人员依法签订劳动合同，具有合法的劳动关系，另需向甲方提供劳务人员的工伤保险证明和体检报告。

3）乙方应保证劳务人员身份背景清晰，除非甲方另外要求。乙方应在甲方确认《劳务人员清单》后不迟于劳务人员到达甲方场地前将劳务人员的相关资料（包括劳动合同复印件、简历、缴纳社会保险的证明、相应岗位的技能/资质证书等）提交招标人备案，否则可以拒绝接收信息不齐全的劳务人员。

4）根据合同和强制法规提供为完成工作所必须的设备机具，包括但不限于这些设备机具的维护、动员、复员、运输、操作及完成工作所需求的全部活动。

5）提供为完成工作所必须的、符合资质要求的足够数量的管理人员和施工人员，包括所有这些人员的动复员、教育、培训、考试和管理，并为其提供相应的劳动保护用品。乙方焊工资质若不符合甲方要求，乙方需要按甲方焊工资质管理规定要求考试取证。

5）负责按时、足额发放劳务人员的劳动报酬，相关费用已包含在服务费用中，如遇节假日应提前至最近的工作日发放。

6）严格按照甲方计划施工，图料具备后，按照甲方要求开展施工作业，生产过程中甲方有权根据生产进度，安排必要的加班作业。乙方不得以任何理由拒绝甲方对现场人员投入数量调整的要求。
7）乙方配合完成甲方组织的各项巡检工作，并按照甲方的管理要求准备各种体系材料备查。

8）材料及准备工作。负责进行材料的跟踪与确认，填写报检单，进行本次施工相关全部材料（包括出海用料、半成品）的所有出料、装卸、转运、固定及临时移位工作，包括喷涂过程中将物料倒运至待喷涂区域，将待喷涂区域内喷涂完成的物料倒运至施工场地，倒运过程中注意材料的保护，并做好材料保管。其中出海材料备料，按照甲方备料清单准备（包括喷涂准备、挂牌），倒运并固定在甲方指定位置（包括倒挂在甲板下），并与海上安装负责单位进行妥善交接。
9）乙方应采取一切合理必要的措施，避免对工作质量、工作进度计划及工作其它方面产生不利影响的劳动争议等现象。如乙方发生任何与劳务人员有关的劳动争议，应及时通知甲方，并自行妥善解决。因劳动争议给甲方造成损失的，应予以赔偿。

10）乙方必须确保劳务人员的稳定性，未经甲方同意，乙方不能私自撤回或更换其劳务人员，但对于甲方按本合同退回的劳务人员，乙方应予以接收。由于乙方劳务人员身体状况或其它原因不能胜任岗位工作或离开工作岗位的，乙方应在知悉或甲方通知后十日内重新安排具有符合岗位要求及条件的人员顶替。

11）负责根据项目需要，完成相应全部场地整理、临时支撑安装、抬梁改造等工作：包括但不限于必要的工位清理，垫板整理、临时支撑改造，连接管和脚鞋马排安装;负责部分甲板片预制遗留工作,包括但不限于：临时吊点、型钢安装、拉筋、筋板、附属件等安装和焊接工作。

12）乙方应将本合同的内容告知劳务人员，并且应在征得劳务人员同意后方可将其安排至甲方场地，劳务人员被安排到甲方场地后，需保证该劳务人员已经接受本合同的内容。
13）乙方应为劳务人员解决上下班交通和午餐问题，乙方劳务人员可在甲方场内餐厅就餐，如在甲方场内餐厅就餐，餐费由乙方与甲方配餐单位自行结算。

14）乙方后勤支持人员的办公场所由乙方解决，甲方不提供办公室，乙方可自行准备办公集装箱，入场集装箱应符合《场地集装箱使用管理规定》，办公集装箱接电/接水乙方需申请，甲方同意后才能安排人员接电/接水，禁止私自接电/接水。
2.3工作范围说明
工作范围说明：
a) 除甲方负责的工作范围外，凡甲方提供的图纸中涉及的，招标文件中有描述的有关工作，均为乙方的工作范围；乙方承诺按照甲方要求进行生产辅助工作，并对施工的安全、质量负责。

b) 招标文件中所有描述属于乙方的工作范围、界面、技术文件、图纸中有图示的，乙方做出全部报价的承诺：对招标文件中乙方所有工作范围、界面、技术文件、图纸中有图示的均有报价。
c) 甲方在项目总包合同中承诺业主的工作范围，乙方需承担其工作范围内的所有责任。业主对于甲方的各项要求，同样适用于乙方（如建造过程中，业主追加给甲方的工作，也属于乙方工作范围）。
d）遵守公司的QHSE和施工管理, 甲方制定的项目精细化管理及措施，乙方需落实执行；
e）配合甲方完成业主临时增加的变更工作，并配合甲方提交相应的人力、材料和机械台班投入等。

f) 负责完成由于图纸升版、现场配合指令等原因造成的相关修改与附加工作。
g) 如果乙方进度无法满足计划要求，甲方有权从乙方工作范围内切除部分工作移交其它施工单位完成；甲方将按照实际投入的人工成本、资源投入，将相应费用从乙方应付款项中扣除。

h)对于施工中出现安全、质量问题及隐患，对甲方造成重大影响的，甲方将按照影响程度对乙方进行处罚，以罚款形式将相应费用从乙方应付款项中扣除。
2.4 预估工作量

根据公司未来三年工作量计划，考虑执行过程中项目计划变动、差异化工作量带来的风险系数，进行工作量预估。最终以实际开展执行的各项目为准。
2.4.1预估人力投入 
人力投入说明
陆地建造每个工日按照7.5小时计算（班前班会后时间不算入工作时间）。

甲方有权根据现场施工资源情况和项目计划合理安排各项目的施工地点。

3）管理人员包含：项目经理、安全人员等管理人员。管理人员工时不予结算。
技术要求
3.1一般技术要求
乙方应在满足设计规范和图纸的前提下完成所有安装施工工作，按照要求配备相应的管理及施工人员。
乙方在建造开工前需按照要求保证建造人力、设备、场地、材料等均已准备完备和到位，包括但不限于以下内容：

1）建造人力

乙方的铆工、焊工、起重工等特殊工种的人员必须是技术熟练的、具有符合业主及业主所聘用第三方要求的资格证书的人员，并且资质证书必须报甲方审批，获得批准后才能上岗。
2）建造场地
建造场地是指甲方划定给乙方施工的建造场地。甲方场地仅提供一级接口。如果甲方代表要求对场地进行检查，乙方应积极配合并提供必要的工作空间和通道。

乙方提供施工人员、消耗材料、工机具、设备、配件、人员劳保、保险、食宿、入场培训及其它服务，需要满足24小时作业能力。

乙方负责的所属区域的文明施工、卫生清洁工作，需当天完成，特殊情况经甲方允许可以延时。

乙方在施工过程中必须严格按照业主检验、安全等方面要求，准备相关的安全措施材料（例如：警示带、喉箍等）。

乙方须在甲方规定的作业区域内进行陆地建造工作，并遵守甲方相关的HSE管理、质量管理、文明施工等规定。

3） 场地安保、消防

乙方应负责提供对材料、设备和投标人人员在现场所需的一切安全保障设施及措施，并负责施工工人安全问题。

乙方须保证为其施工人员配备足够的安全防护用品并经过对其使用方法的培训，在需要时佩带。用品包括：安全帽、工作鞋、防护眼镜、劳保服和其它公司要求的个人防护用品，并配合甲方进行应急响应。

乙方应保证所有的工具和设备保持良好的工作状态，危险的和不安全的设施应从工作现场拆除且不能使用。

乙方须建立一套有效、快速的现场安全应急措施，以确保紧急情况下人员、设备等的救护、疏散。

乙方应为工作环境提供充足的消防、保护设备；负责提供经过训练的消防人员，并负责施工场地的消防工作。

4）施工许可

乙方须获得所有必要的认可、批准、检验和许可证明。

提供为完成工作所必须的、符合资质要求的足够数量的管理人员和施工人员，包括所有这些人员的动复员、教育、培训、考试和管理。乙方焊工资质若不符合招标人要求，乙方需要按甲方焊工资质管理规定要求考试取证，费用由乙方自行负责（CWB证书的取证由甲方负责）。资质认可范围为海油工程所属各公司颁发的焊工证书。资质要求如下：
结构焊工：需具备并提供符合AWS D1.1标准的焊工证书（证书中需满足①或②或③：①同时具备3F和4F；②同时具备3G和4G；③具备6G或6GR）

埋弧焊工：需具备相关项目认可的发证机构签发的1G（双丝），或相同的位置焊工资质证书，如船级社（DNV,ABS,BV等下发证书）

管焊工：具有特殊工种操作证；具有项目认可且签发的焊工资质，通过铜镍管线的焊接考试GTAW（CuNi 6G）；通过双相钢管线焊接考试GTAW(DSS 6G)或不锈钢管线焊接考试GTAW(SS 6G)；通过碳钢管线焊接考试GTAW(CS 6G)

乙方对于工作中用到的当地的法规和条例负责。
5）清洁生产

甲方推行现场清洁生产管理，乙方应按照甲方清洁生产的相关要求，进行不低于以下要求的相关生产管理工作。

乙方有义务清理施工场地的废料和垃圾，并且清理临时设施、余料和现场使用完毕的设备和工具，乙方应每天对工作现场进行清理并使之在任何时候都保持一种干净整洁的状况。

乙方有责任通过优化施工工艺技术、改善管理等手段，本着“节能、降耗、减污、增效”的管理思想，为实现经济效益最大化、人员和环境危害最小化提供优质服务，使施工资源（人力、机械、项目主材、消耗材料）得到合理利用。

乙方有责任组织施工人员学习清洁制造相关内容，提高施工队伍清洁生产意识。

乙方有责任制定清洁制造生产方案，包括但不限于确定废弃物来源、数量及类型，确定废弃物削减的目标，制定有效的削减废弃物产生的对策，确定高耗能的设备及施工工艺环节，制定节能降耗的对策，清洁制造生产方案报甲方审核、批准后，严格执行。

乙方有义务识别可利用废弃物料，做好统计，根据甲方要求，开展可利用废弃物料回收工作。

3.2 技术交底

本项目开工前，双方应进行充分的技术交底。

3.3供货设备/材料管理和保管
1）甲方负责该项工作的管理监督考核事宜；
2）甲方负责项目设备/材料的验收工作，验收合格后，乙方才能使用。

3）乙方对设备/材料进行接管后，应按该材料的技术要求妥善保管，如因此引起的任何质量问题以及管理问题均应由乙方负责。
4）乙方全面负责其工作范围内的货物的维护、照管和管理工作，在此期间发生损失、丢失的货物，乙方必须负责全部的修复；如果发生任何事故，乙方必须立即报告甲方，并出具事故报告，根据甲方的要求，协助甲方向保险公司索赔。上述事件发生的相关费用，如因甲方的原因造成，其保险的免赔额由甲方承担；如因乙方的原因造成，其保险的免赔额由乙方承担。
5）乙方应严格执行甲方下发的焊材管理规定；对焊材保存、使用不符合甲方质量要求的，甲方将视情况进行处罚；对低于焊接合格率的情况，甲方视情况进行处罚。
6）施工余料的回收
乙方须遵循甲方规定执行材料退库，材料退库清单对应相关施工料单。
乙方负责施工现场施工余料、废弃物料的统计、整理、保管等工作，每个单体工作结束后，根据甲方要求，及时开展相关回收工作。
3.4 会议制度

投标人负责统计数据，如：工作量、工时等，并以日报、周报的形式及时上报甲方，并按时参加部门及业主组织的生产会。
4 施工管理
4.1人力和设备要求

乙方所有管理、施工人员的各类资质应满足招标人的要求。如项目有特殊要求的资质，以项目实际要求为准，乙方应无条件满足需求。
4.1.1施工管理人员
施工管理人员包括项目经理、安全管理人员等管理人员，乙方需提供满足甲方需求的施工管理人员（实际人数以项目实际进度需求为准），管理人员工时不予结算。对于不服从甲方管理及相关规定的人员，甲方有权让乙方更换。管理人员须为乙方单位自有人员，并提供投标截止日前近6个月（含当月）内连续6个月的社保缴纳证明复印件。
4.1.2 施工人员
乙方应按照甲方管理要求，组织多个由管工、铆工、结构焊工、起重工、电仪工、辅助工以及其他司机类等工种组成的施工班组，进行项目施工。
铆工：需提供焊接与热切割作业特种作业操作证； 

结构焊工：相关项目认可的发证机构签发的6G/6GR/1G/3+4G，或相同的位置焊工资质证书，如船级社（DNV,ABS,BV等下发证书）  

起重工：需提供起重机指挥证即Q1； 

管工：需提供电气焊安全操作证；
电仪工：具有低压电工操作证或高压电工操作证；

以上施工人员均不能兼任（起重工除外），年龄50周岁以下。并提供人员清单（清单格式无要求）、有效期内的相应资格证书原件扫描件（如人员清单信息与证书扫描件信息不符，以扫描件为准）；其它工种以及要求具体见附件岗位说明。
4.1.3 出海人员要求
1)乙方按照甲方各订单需求配备相应人员。

2)乙方费用结算依据甲方确认的工作量和合同单价中工作内容进行结算。

3)海上标准工作时间为12小时/天，当天工作超过或低于12小时的，按实际出勤小时核算费用，施工期间如因施工人员自身原因导致待工，待工期间的工时不予结算；

4)经甲方批准名单的劳务人员取证并出海作业后，取证费及取证期间的工时费用（每日按7.5小时）由甲方负责，取证期间的食宿费用由乙方负责；海上标准工作时间为12小时/天,当天工作超过或低于12小时的，按实际出勤小时核算费用。
5)海上作业以交通工具离港为界（含当天），甲方负责乙方人员离岸后至返回码头期间的住宿及餐饮。

6)若因疫情、天气、甲方船期、避风、演习等不可抗力导致的乙方人员待命（包括海上待命和陆地待命两种情况），待命期间结算小时单价为海上施工单价×70%，海上待命以实际发生的待命人工时进行结算，原则上海上待命每天结算小时数不超过海上标准工作时长12小时，陆地待命按每天7.5小时进行结算，关于异地待机期间的食宿补偿，异地陆地待命期间，甲方提供食宿：若甲方不提供食宿，甲方按照每天150元/人（无税）的标准支付给乙方。

7)动复员费指人员出海/出差动员及复员一次的费用，包含动员及复员期间的交通费，人工费及食宿费。若只发生动员或复员，费用按动复员费的50%计算。实际动复员地点超出公司提供动复员地点以外的地区或区域，参照动复员与公司提供动复员地点最近的地区区域进行结算。其中动复员南海（往返）800元（无税），动复员东海（往返）1600元（无税），动复员海南（往返）1200元（无税），动复员渤海（往返）2160元（无税）。如项目动复员地点为珠海市，乙方不再结算动复员工作量。

4.1.4 乙方按下表形式提供人员信息及人员资质证书。
	序号
	姓名
	身份证号
	年龄
	工种
	特种作业许可证编号
	取得证书年限（如适用）
	备注

	1
	
	
	
	铆工
	
	
	

	2
	
	
	
	…
	
	
	

	…
	
	
	
	焊工
	
	
	

	…
	
	
	
	…
	  
	  
	

	…
	
	
	
	起重工
	
	
	

	…
	
	
	
	…
	
	
	

	…
	
	
	
	辅助工
	
	
	

	…
	
	
	
	…
	
	
	


4.1.5施工设备及工机具要求
乙方应在开工前配备满足施工需要的计量工具，计量工具数量以及精度应能满足项目要求，计量工具应处于鉴定有效期内，并具备良好的使用性能。具体所需工机具以甲方提供的工机具耗材清单为准。
乙方应按下表提供本项目施工所需设备及主要工机具清单，包含但不限于二氧化碳焊机、氩弧焊机、气刨机、空气压缩机、液压千斤顶等。

	序号
	设备名称
	生产厂家
	设备型号
	数量
	已使用年限

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	


4.1.6其他要求
1)乙方安排经验丰富人员配合场地施工的安全和质量。
2)未经甲方同意，乙方不得随意更换项目管理成员，如确实需要更换需提前一个月以书面形式通知甲方，通过甲方同意方可更换。乙方应在甲方同意后3个工作日内将更换人员简历提交到甲方，经过甲方面试合格方可上岗。
3)乙方应按照《劳动法》的规定，为所有从业人员办理合同和保险，并配备相应施工工作所需的全部劳动保护用品。乙方负责施工工人安全问题，乙方自有从业人员与甲方存在劳动纠纷问题应由乙方负责，当劳动纠纷对甲方造成影响时，乙方需在3个工作日内给予解决，并将情况反馈给甲方记录备案，甲方保留因乙方过错造成的损失向乙方提出赔偿的权利。合同有效期内出现≥5次由于乙方原因造成的劳动纠纷问题，甲方有权对乙方进行相应处罚（提前终止合同）。乙方负责施工工人安全问题及满足两班倒班作业的住宿、班车、餐饮、通信等后勤保障。
4)乙方应按照甲方的要求及施工计划安排组织相应的施工人员投入施工生产，同时乙方负责所辖工人的日常管理工作，并且负责每日工作量及人工投入汇编、提报、签署等工作。乙方按照施工需求和施工工作量配比相应的计划、统计等类型的管理人员。 

5)由于投标人人力投入不足或计划执行不力造成工期延误或损失，又不积极进行整改或限期整改还达不到要求的，甲方可根据进度或计划落后情况对责任方处以不同程度的处罚（含约谈和考核），处罚审批按照招标人程序进行。

4.2 质量要求
质量要求需按照甲方公司质量相关管理规定执行，过程中如有升版，按照最新版要求执行。
乙方对施工质量整体负责，同时需严格要求施工人员遵守甲方质量管理规定，对施工工作质量问题负责。
4.3 HSE要求

乙方必须执行甲方的各项HSE管理规定。
4.4 机械台班和消耗材料管理

1）机械台班
乙方应根据工作量和节点计划的要求，提供详尽的机械台班使用数量和计划。
乙方应按照甲方关于大型机械设备管理规定，提高设备使用效率。

2）施工消耗材料

乙方需对所有自行负责采办的材料进行跟踪，保证采办量和施工用料，并提供相应材料的安全及环保合格证书。

甲方有权力在任何时候对乙方的施工消耗材料进行抽检。

乙方采办的所有施工消耗材料均应符合相关的项目规格书、国际/国内规范和标准。

4.5 其他管理

对于本技术文件未详尽描述的内容，乙方应按照甲方规定执行。
4.6 完工状态

完工状态包含但不限于以下几点:

1） 乙方根据设计图纸、技术要求和承包合同的规定，完成所有预制施工管理、施工技术支持服务等全部施工活动，通过报验、各项设施均达到正常使用要求。 

2）全面履行合同义务。

5 结算管理
5.1 订单下发及工作量结算

招标人依据生产建设计划向投标人下发施工工作委托单，工作委托单中明确施工周期和人力投入。工作委托单执行情况将直接影响投标人费用结算。

工作委托单按照实际工作量/生产进度并结合工作绩效考核结果据实结算，结算工作量/进度经招标人确认后填写《年度协议工作量/进度确认单》，以双方签字确认的工作量/进度为结算依据。

本协议执行过程中按照每月实际完成工作委托单进度进行付款，每月结算一次。每次支付，投标人需向招标人提交工作订单、经双方代表签字的工作量/进度确认文件、工作绩效考核文件、付款申请单等有关支持文件供招标人审核。

工作绩效考核按照招标方相关部门考核标准执行，考核得分将直接影响投标人费用结算，具体考核细则如下：

工作绩效考核得分X，根据X数值按以下规则确认档位，进行结算。

（1）X≥90，为A档；按工作委托单下发人工日100%进行结算；

（2）X＜90，为B档；按工作委托单下发人工日98%进行结算；

如若非投标人原因（因工作量增加或合同中约定的变更情形）致使投标人人力投入超出下发工作委托单的要求，同时有招标人指令并有相关说明，投标人发起、招标人审核确认。审核通过后，超标部分按照审核的人工投入进行结算。

投标人对工作委托单有异议，请在接到工作委托后3日内以书面形式提交招标人审核，招标人3日内未收到反馈视为投标人接受工作委托，超出3日提交异议的，招标人不予受理。

5.2 结算方式

结算以甲方确认的工作指令工作量为结算基础。乙方向甲方提交付款申请材料，甲方每月根据乙方申请材料组织一次付款。

乙方合同款结算费用计算方法如下：

合同款=甲方工作委托单下发人工投入结算金额（A）*乙方工作绩效考核评分对应的结算百分比。

其中甲方工作委托单下发人工投入结算金额（A）为工单下发人员投入人工日*对应人员人工单价得出该人员结算金额。

6 其它管理要求
乙方在执行本合同中，除要按照上述要求执行外，还应注意如下事项：

6.1 组织机构方面

1）乙方组织机构需按照投标文件配备，按照甲方要求及时办理入场，全力配合甲方完成各项生产任务安排及现场施工管理。

2）乙方自有管理人员必须长期驻场管理。

6.2 队伍维稳方面

1）乙方所有劳务人员均由乙方直接签订劳动合同，依法缴纳商业（社会）保险，并完整保留工资支付流水等资料备查，相关用工、参保、薪酬支付材料应形成完整管理闭环。甲方、乙方及银行签署三方协议，乙方为劳务人员在指定银行开立监管账户，劳务人员每月工资的100%须由乙方直接向监管账户支付，以保障农民工权益。
2）乙方应按照违法转分包工作相关要求，每月25日前提交上月工资发放流水签字文件，并能在未与甲方完成签字结账、到账等异常情况下，按月提前足额垫付工人工资。

3）乙方应设立劳资专员并公示联系人姓名及电话，负责处理员工薪资纠纷、信访维稳等工作。如出现越级上访等管控不力的情况，甲方将按公司相关制度处理。

附件1：
工作委托单月度考核评分表（试行）
承包商名称：                                  项目：
	序号
	评分项
	分值
	评分标准
	得分
	备注

	1
	施工进度
	40
	扣分项：
在考核期内，分包商原因引起的进度落后：
未按生产施工计划完成工作委托单内的全部工作，并造成工期拖后扣0-5分；                      
在下达赶工及人力调整要求后，未按照要求进行积极响应和及时调整人力，扣0-5分。
加分项：
1、按照生产施工计划提前2天及以上工期，完成工作委托单内全部工作，加0-5分。                             
	
	

	2
	安全
	20
	扣分项；

1、安全体系及组织管理

安全生产责任制、管理制度、安全生产协议等健全且完成落实：不完善或缺项，每项扣0-1分；公司安全管理组织架构完善，安全管理人员配备符合比例要求且能满足现场管理需求，各级管理人员资质符合法规及场地要求且处于有效期：各级人员每缺少一人扣1分，资质未满足要求扣0.5分。安全会议及HSE专项检查配合参与：无故缺席，单次扣0-1分。

2、人员安全管理

三级安全教育考核合格、记录完整，专项安全培训均完成并考核合格：不符合项每人次扣0-1分；特种作业人员持有效证件上岗：不符合项每人次扣0.5分；安全教育交底：岗位安全风险告知及高风险作业安全交底未完成，每人次扣0.1分。

3、隐患排查治理

各层级安全检查中发现隐患问题：及时整改关闭且未造成安全影响的不予扣除分数，逾期未整改或造成安全影响按每项--高风险扣0.3分、中风险扣0.2分、低风险扣0.1分；未整改强令冒险作业升级记分处理。

4、安全约谈

因安全事项受到各级约谈，按照单次--部门级扣0-1分、项目级扣1-2分、HSE部级扣2-3分

5、安全环保事故事件管理

发生安全环保责任事故事件，负主要责任：安全环保事件扣2分、一般C级事故扣5分；一般B级及以上事故扣10分。

加分项：

1、对于按照规定执行HSE体系文件执行全面的加分，基本符合要求的加0-3分

2、积极参与隐患排查上报并提出有效建议且实施的提案加0-3分


	
	

	3
	质量
	20
	1、质量事故/质量事件,未发生质量事故/质量事件得8分，发生质量事故/质量事件得0分；

2、质量问题，依据《COOEC-CFHI-QHSE-10-P101 中海福陆重工有限公司质量问题分级处理办法 2024-1中的相关条款进行扣分，以每月QA统计为准，满分6分，扣完为止；

3、一次报检不合格率(设计图纸差错率，组对一次不合格率，外观一次不合格率，UT检验一次不合格率，RT/PAUT检验一次不合格率，机电仪安装一次不合格率，涂装、保温一次不合格率，舾装一次不合格率，首次测量不合格率)，全部合格得6分，每出现一次不合格扣1分，扣完为止。
	
	

	4
	文明施工
	20
	1、管理标准参照：《COOEC-QHSE-08-P01-R21海洋石油工程股份有限公司文明施工管理规定》、《CFHI-OPS-GF01-01 场地文明施工工艺工法（第一册）R1-2023》、《CFHI-OPS-GF01-02 场地文明施工工艺工法（第二册）R1-2023》

2、日常检查或定期检查所发现不符合项：及时整改回复且未对文明施工工作产生影响的，不予扣除分数；逾期整改或整改不到位或已造成影响的按每项扣除0.1分；

3、公司级文明施工检查发现不符合项：及时整改回复且未对文明施工工作产生影响的，不予扣除分数；未及时整改或整改不到位或造成影响的按照每条扣除0.2分。
	
	

	5
	违规行为
	
	本考核项不设分数，一旦发生，工作绩效考核为B档：1、偷盗事件；2、打架斗殴事件；3、围堵大门事件；4、影响施工生产的恶意信访行为；5、严重安全、质量事故；6、其它产生影响的不良行为。
	
	

	得分
	

	考核结论
	

	编制：                      审核：                         确认：


PAGE

 32 / 43

